## Slide 1: Überschrift :Schriftart Arial, Größe 40
Text: Schriftart Arial, Größe 28

## Slide 2: My Calendar
Der GeburtstagsKalender für Jedermann!

## Slide 3: Gliederung
Warum
Funktionalität
Technik
Live-Demo
Projektmanagement
Outro

## Slide 4
Warum

## Slide 5
Warum

## Slide 6
Countdown für Geburtstage
Funktionalität

## Slide 7
Alter der Person wird angezeigt
Funktionalität

## Slide 8: Funktionalität
Notizen zum Beispiel für Geschenke etc.
Dauerhafte Speicherung der Geburtstage
Barrierefrei
Responsive
Einzigartiges Design

## Slide 9: technik

## Slide 10: Live-Demo

## Slide 11: Projektmanagement

## Slide 12: Teammanagement
Projektleiter: Nico
Backend: Yannik (Verantwortlicher), Clemens, Johannes
Frontend: Nico (Verantwortlicher), Hanna, Fanny
GitHub-Verantwortung: Yannik
Qualitätssicherung Verantwortung: Johannes

## Slide 13: Eingetretene Risiken
Mitarbeiterausfälle  bei Aufgabenverteilung berücksichtigt
Kleine Mergekonflikte  durch Code-Review und gute Struktur frühzeitig gelöst
Gutes Wetter  Gegenmaßnahmen unerfolgreich
Kompatibilitätsprobleme von Browsern  frühzeitige Erkennung und Reparatur

## Slide 14: Qualitätssicherung
Regelmäßige rechtzeitige Code-Reviews und kleinere Funktionsüberprüfungen
GitHub-Hierarchie überwiegend sauber getrennt
Regelmäßige und außerplanmäßige Meetings nach Bedarf
4-Eyes-Coding und 6-Eyes-Coding  erhöhte Arbeitseffizienz und frühzeitiges Erkennen von Fehlern

## Slide 15: Code Reviews - OVERVIEW
4 Code Reviews:
  HTML-Grundgerüst / Prototyp
  Backend-Funktionalität
  Frontend und Design
  Abschließende Gesamtbetrachtung

## Slide 16: Code Reviews – Main Points
Einzelne Logikfehler in Berechnungen und Funktionen
XML-Konformität
Bezeichnung von Elementen (IDs, Klassen, Variablen, …)
Codeformatierung + mangelnde Dokumentation

## Slide 17: Terminplanung
Zu Beginn sehr pünktlich (1. Code-Review, Prototyp)
Minimale Abweichungen im Terminplan (1-2 Tage für 2. und 3. Code-Review)
Letztes Code-Review 5 Tage verspätet
Maßnahme: 1 Woche Pufferzeit eingeplant
Fazit: pünktlicher Projektabschluss möglich

## Slide 18: STIMMUNG IM TEAM

## Slide 19: SCHLAGEN SIE JETZT ZU ES SIND NUR NOCH 5 STÜCK AUF LageR!!
RUFEN SIE 01376 94201 AN ODER SCHICKEN SIE EINE SMS MIT DEM TEXT „KALENDER“ UM SICH IHREN MyCalendar ZU SICHERN!
Jetzt für NUR 777€
Anstelle von 1500€
Dieses Angebot gilt nur noch für
10 Minuten!
Danach gibt es den Kalender auch kostenlos.